Testaussuunnitelma

# Tavoite

Tavoitteena on tehdä toiminnallinen testaus ja hyväksymistestaus asiakkaan tietojen talletukselle ja asiakkaan tuomion pituuden keston laskennalle.

# Testauksen kohde

Testauksen kohteena on Python kielellä toteutettu yksinkertainen ohjelma, jota käytetääm graafisen käyttöliittymän avulla. Ohjelma tallettaa käyttäjän syöttämät asiakastiedot csv-tyyppiseen tiedostoon, joka yksinkertaisuuden vuoksi simuloi tietokantaa. Ohjelma myös laskee asiakkaan tuomion päättymispäivän.

# Testitasot

Ohjelmistolle tehdään yksikkötestaus, järjestelmätestaus sekä lopuksi hyväksyntätestaus. Koska ohjelma on hyvin pieni integrointitestaus on yhdistetty järjestelmätestaukseen.

Yksikkötestauksessa varmistutaan ohjelman suorittaman laskennan oikeellisuudesta ja käyttäjän antaman syötteen oikeellisuudesta. Lisäksi varmistetaan csv-tiedostoon kirjoituksen toiminnallisuus.

Järjestelmätestauksen tarkoituksena on varmentaa oikeellisen tiedon kulku käyttöliittymästä csv-tiedostoon sekä ohjelman selkeä ja johdonmukainen käytös virhetilanteissa.

Lopuksi ohjelmalle tehdään hyväksymistestaus. Sen tarkoituksena on varmentaa ohjelman toiminta ja käytettävyys aidoissa käyttötilanteissa.

# Testityypit

Yksikkötestaus ja järjestelmätestaus ovat toiminnallista testaus, jolla pyritään varmistamaan ohjelman määrittelyn mukainen toiminta.

Hyväksyntätestaus on osittain toiminnallistatestausta ja osittain käytettävyystestausta.

# Testausmenetelmät

Yksikkötestaus tehdään automatisoidusti käyttäen Pytest testauskehystä. Automatisoinnin avulla testit voidaan ajaa nopeasti uudestaan jokaisen korjauksen jälkeen, jolloin varrmistutaan siitä, että korjaus ei hajota jo olemassa olevaa toiminnallisuutta. Lisäksi automatisoituja testitapauksia voidaan hyödyntää myöhemmin mahdollisessa regressiotestauksessa.

Järjestelmätestaus on manuaalitestausta, koska siinä kiinnitetään huomiota käyttöliittymän toimintaan ja virheilmoituksiin sekä tiedon liikkumiseen käyttöliittymästä csv-tiedostoon.

Hyväksyntätestaus on manuaalitestausta, koska se kuvastaa ohjelman käyttöä aidoissa käytännön tilanteissa.

# Testitapaukset